Product Requirements Document

Учёт доходов и расходов по банковским выпискам (Kaspi / Halyk)

Версия документа: 1.0

Дата: 20 июня 2026

Статус: Draft

Владелец продукта: —

# Содержание

# 1. Обзор продукта

## 1.1 Краткое описание

Личное приложение для учёта финансов, которое автоматически разбирает PDF-выписки банков Kaspi и Halyk, извлекает операции, классифицирует их на доходы и расходы и распределяет по категориям. Пользователь видит сводную картину своих финансов без необходимости вручную переносить данные из выписки в таблицу.

## 1.2 Проблема

Сейчас учёт личных финансов требует от пользователя одного из двух неудобных путей:

- Вручную выписывать каждую операцию из PDF-выписки в Excel или приложение — это медленно и подвержено ошибкам.

- Использовать готовые finance-трекеры, которые не интегрированы с местными банками (Kaspi, Halyk) и не понимают казахстанский контекст транзакций.

В результате люди либо не ведут учёт финансов вовсе, либо тратят значительное время на рутинный ввод данных.

## 1.3 Решение

Веб-приложение, в которое пользователь загружает PDF-выписку. Приложение:

- Извлекает текст из PDF и распознаёт строки операций (дата, описание, сумма).

- Определяет тип операции — доход или расход.

- Присваивает категорию по ключевым словам (продукты, транспорт, зарплата и т.д.).

- Позволяет пользователю вручную скорректировать категорию любой операции.

- Показывает сводку: общий доход, расход, баланс и разбивку расходов по категориям на диаграмме.

## 1.4 Цели и не-цели

### Цели (in scope)

- Парсинг текстовых PDF-выписок Kaspi и Halyk.

- Автоматическая категоризация на основе ключевых слов.

- Ручная корректировка категории и удаление операций.

- Локальное сохранение данных между сессиями (на устройстве пользователя).

- Визуальная сводка доходов/расходов и расходов по категориям.

### Не-цели (out of scope для v1)

- Распознавание сканированных/фотографированных выписок (OCR).

- Поддержка банков за пределами Kaspi и Halyk.

- Синхронизация между устройствами или облачное хранение.

- Прямая интеграция с банковским API (Open Banking).

- Многопользовательский режим, совместные бюджеты, семейный доступ.

- Планирование бюджета и финансовые прогнозы.

# 2. Целевая аудитория

## 2.1 Основной портрет пользователя

Частное лицо в Казахстане, активно использующее карты Kaspi и/или Halyk для повседневных трат, которое хочет понимать структуру своих расходов без ручного ведения таблиц.

## 2.2 Пользовательские сценарии (use cases)

- Пользователь раз в месяц скачивает выписку из приложения банка и загружает её, чтобы увидеть, сколько потратил на еду, транспорт, развлечения.

- Пользователь хочет сверить, сколько денег пришло (зарплата, переводы) и сколько ушло за период.

- Пользователь загружает выписки из двух банков (Kaspi и Halyk), чтобы увидеть консолидированную картину по всем счетам.

- Пользователь замечает, что операция отнесена в неправильную категорию, и поправляет её вручную.

# 3. Функциональные требования

## 3.1 Загрузка выписок

| ID | Требование | Приоритет |
| --- | --- | --- |
| F-1.1 | Пользователь может загрузить PDF-файл через выбор файла или drag-and-drop | Must |
| F-1.2 | Поддержка загрузки нескольких файлов одновременно | Must |
| F-1.3 | Система показывает статус обработки каждого файла (в процессе / успешно / ошибка) | Must |
| F-1.4 | При ошибке разбора файла пользователь видит понятное сообщение | Should |

## 3.2 Разбор PDF и извлечение операций

| ID | Требование | Приоритет |
| --- | --- | --- |
| F-2.1 | Извлечение текстового слоя PDF без необходимости OCR | Must |
| F-2.2 | Распознавание строк операций по шаблону: дата + описание + сумма | Must |
| F-2.3 | Определение знака операции (доход/расход) по явному знаку суммы или по ключевым словам | Must |
| F-2.4 | Устойчивость к различиям в форматах выписок Kaspi и Halyk | Must |
| F-2.5 | Игнорирование строк итогов/остатков, не являющихся операциями | Should |

## 3.3 Категоризация

| ID | Требование | Приоритет |
| --- | --- | --- |
| F-3.1 | Автоматическое присвоение категории на основе словаря ключевых слов в описании операции | Must |
| F-3.2 | Раздельные наборы категорий для доходов и расходов | Must |
| F-3.3 | Категория по умолчанию ("Прочие доходы" / "Прочие расходы"), если ничего не подошло | Must |
| F-3.4 | Пользователь может вручную изменить категорию любой операции через выпадающий список | Must |
| F-3.5 | Изменения категории сохраняются и применяются к сводке и диаграмме немедленно | Must |

## 3.4 Просмотр и управление операциями

| ID | Требование | Приоритет |
| --- | --- | --- |
| F-4.1 | Таблица всех операций: дата, описание, категория, сумма | Must |
| F-4.2 | Фильтр по типу (доход / расход) | Must |
| F-4.3 | Фильтр по категории | Must |
| F-4.4 | Поиск по тексту описания | Should |
| F-4.5 | Удаление отдельной операции | Should |
| F-4.6 | Полная очистка всех данных с подтверждением действия | Should |

## 3.5 Сводка и визуализация

| ID | Требование | Приоритет |
| --- | --- | --- |
| F-5.1 | Карточки метрик: суммарный доход, суммарный расход, баланс, число операций | Must |
| F-5.2 | Круговая диаграмма расходов по категориям с легендой и процентами | Must |
| F-5.3 | Диаграмма обновляется в реальном времени при изменении категорий или удалении операций | Must |

## 3.6 Хранение данных

| ID | Требование | Приоритет |
| --- | --- | --- |
| F-6.1 | Данные сохраняются локально на устройстве пользователя между сессиями | Must |
| F-6.2 | При повторном открытии приложения ранее загруженные операции отображаются автоматически | Must |
| F-6.3 | Экспорт данных (CSV/Excel) для резервного копирования | Could (v2) |

# 4. Нефункциональные требования

| Категория | Требование |
| --- | --- |
| Производительность | Разбор одного PDF-файла (до 20 страниц) занимает не более 5 секунд на стороне клиента |
| Совместимость | Работает в последних версиях Chrome, Safari, Firefox, Edge на десктопе и мобильных устройствах |
| Приватность | Все финансовые данные обрабатываются и хранятся локально в браузере пользователя; ничего не отправляется на внешний сервер |
| Надёжность | Ошибка разбора одного файла не должна нарушать ранее загруженные данные |
| Доступность | Базовая поддержка чтения с экрана для ключевых элементов интерфейса (метрики, диаграмма) |
| Локализация | Интерфейс на русском языке; суммы отображаются в тенге (₸) |

# 5. Метрики успеха

Поскольку продукт в первой версии ориентирован на личное использование, метрики фокусируются на точности и экономии времени, а не на росте пользовательской базы.

## 5.1 Ключевые метрики

| Метрика | Целевое значение | Как измеряется |
| --- | --- | --- |
| Точность распознавания операций | ≥ 95% строк выписки корректно распознаны как операции | Сравнение количества распознанных операций с фактическим числом строк в выписке (ручная проверка на тестовой выборке) |
| Точность автокатегоризации | ≥ 80% операций категоризированы верно с первого раза (без ручной правки) | Доля операций, категория которых не была изменена пользователем вручную |
| Время обработки одной выписки | < 5 секунд на файл до 20 страниц | Замер времени от загрузки файла до отображения результата |
| Доля ошибок при разборе файла | < 5% загруженных файлов завершаются ошибкой | Отношение файлов со статусом "ошибка" к общему числу загрузок |
| Время на полный учёт месяца | Сокращение с ~30 минут (ручной ввод) до < 3 минут | Сравнение с базовым сценарием ручного переноса данных в таблицу |

## 5.2 Метрики качества данных (вторичные)

- Доля операций, оставшихся в категории "Прочее" — индикатор полноты словаря ключевых слов.

- Частота ручных правок одной и той же категории — сигнал к добавлению нового правила в словарь.

# 6. Риски и ограничения

| Риск | Влияние | Вероятность | Меры снижения |
| --- | --- | --- | --- |
| Изменение формата PDF-выписки банком (Kaspi/Halyk обновят шаблон) | Высокое — парсер перестанет распознавать операции | Средняя | Регулярная проверка на свежих выписках; гибкие регулярные выражения вместо жёстких шаблонов; быстрый цикл правок парсера |
| Сканированные/фото-выписки вместо текстовых PDF | Высокое — текст не извлекается вообще | Средняя | Явное сообщение пользователю о неподдерживаемом формате; в roadmap — добавление OCR (v2) |
| Неверная категоризация из-за неоднозначных описаний операций | Среднее — искажение сводки по категориям | Высокая | Возможность ручной правки; накопление словаря ключевых слов; в перспективе — обучение на правках пользователя |
| Неверное определение знака операции (доход/расход) | Высокое — искажение баланса | Низкая-средняя | Приоритет явному знаку суммы в тексте; резервные ключевые слова; ручная правка типа операции в v1.1 |
| Потеря данных при очистке кэша браузера | Среднее — пользователь теряет историю операций | Низкая | Предупреждение при очистке данных; экспорт в CSV как резервная копия (v2) |
| Отсутствие синхронизации между устройствами | Низкое-среднее — неудобство при смене устройства | Высокая | Явно вынесено в не-цели v1; экспорт/импорт данных как промежуточное решение |

# 7. Roadmap

## 7.1 v1.0 — MVP (текущая версия)

Цель: рабочий инструмент для разбора выписок Kaspi/Halyk с базовой категоризацией.

- Загрузка PDF (drag-and-drop, множественные файлы)

- Извлечение операций и автокатегоризация по ключевым словам

- Ручная корректировка категории, удаление операций

- Метрики, диаграмма расходов по категориям, фильтры и поиск

- Локальное хранение данных в браузере

## 7.2 v1.1 — Повышение точности

- Расширение словаря ключевых слов на основе реальных выписок пользователя

- Возможность вручную поменять тип операции (доход ↔ расход), а не только категорию

- Объединение дублирующихся операций при повторной загрузке той же выписки

- Создание пользовательских категорий

## 7.3 v1.2 — Аналитика по периодам

- Разбивка по месяцам с возможностью сравнения период к периоду

- График динамики баланса во времени

- Сводка "топ-5 крупнейших расходов" за период

## 7.4 v2.0 — Расширение возможностей

- Экспорт данных в CSV/Excel

- Поддержка дополнительных банков Казахстана

- OCR для сканированных выписок

- Простые бюджеты по категориям с предупреждением при превышении

## 7.5 Будущие направления (без сроков)

- Облачная синхронизация между устройствами (с шифрованием)

- Прямая интеграция с Open Banking API, если появится в Казахстане

- Совместные/семейные бюджеты

# 8. Открытые вопросы

- Насколько стабилен формат PDF-выписок у Kaspi и Halyk между разными типами счетов (дебетовая карта, Kaspi Gold, депозит)? Требуется проверка на реальных образцах каждого типа.

- Нужна ли поддержка других валют, помимо тенге, для пользователей с мультивалютными счетами?

- Стоит ли в v1 добавить отдельную ручную форму ввода операций для случаев, когда выписки нет (наличные расходы)?

- Какой объём истории (количество месяцев/операций) разумно хранить локально без деградации производительности?

# 9. Приложение

## 9.1 Категории доходов

- Зарплата

- Переводы (входящие)

- Возврат / кэшбэк

- Прочие доходы

## 9.2 Категории расходов

- Продукты

- Кафе и рестораны

- Транспорт

- Коммуналка и связь

- Покупки

- Здоровье

- Развлечения

- Переводы (исходящие)

- Снятие наличных

- Кредит / займ

- Прочие расходы

## 9.3 Глоссарий

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Выписка | PDF-документ, формируемый банком, со списком операций по счёту за период |
| Категоризация | Отнесение операции к одной из предопределённых категорий доходов или расходов |
| Автокатегоризация | Присвоение категории автоматически на основе ключевых слов в описании операции, без участия пользователя |
| MVP | Minimum Viable Product — минимальная рабочая версия продукта |